## Slide 1
WIE MAN TPM
garantiert gegen die Wand fährt
Ein Leitfaden zum Scheitern – und was wir daraus lernen können
Nicht die Methode steht im Mittelpunkt.
Sondern das, was Menschen im Alltag daraus erleben.
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 2
DIE AUSGANGSLAGE
TPM startet oft mit einem Versprechen
GEMEINSAM
„Wir machen das zusammen.“
→
BETEILIGUNG
„Ihr kennt die Anlage am besten.“
→
WISSEN
„Zeigt uns die Probleme.“
→
VERBESSERUNG
„Danach wird die Arbeit leichter.“
Die entscheidende Frage: Was erlebt die Mannschaft danach tatsächlich?
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 3
SCHEITERREGEL 1
Erkläre den Sinn möglichst nicht
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
„Wir machen jetzt TPM.“
Methoden, Boards und Standards werden erklärt – aber nicht, welches konkrete Problem damit gelöst wird.
BESSER
Mit dem Problem beginnen, nicht mit der Methode.
Was wird für den Mitarbeiter konkret besser: weniger Störungen, weniger Suchen, weniger Stress, planbarere Abläufe?
„Was habe ich davon?“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 4
SCHEITERREGEL 2
Verkaufe Mehrarbeit als Verbesserung
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Checklisten. Reinigung. Dokumentation. Workshops. Kennzeichnungen.
Die zusätzliche Arbeit ist sofort sichtbar. Die Entlastung vielleicht irgendwann.
BESSER
TPM muss Arbeit beseitigen – nicht nur neue erzeugen.
Früh zeigen, welche unnötigen Tätigkeiten, Störungen und Suchzeiten dadurch tatsächlich verschwinden.
„Wenn nichts leichter wird, bleibt nur die Mehrarbeit.“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 5
SCHEITERREGEL 3
Lass alle mitentscheiden – solange es passt
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Zum Start: „Ihr entscheidet mit.“
Später kommen trotzdem Top-down-Entscheidungen. Vorschläge werden verworfen oder übergangen – ohne nachvollziehbare Begründung.
BESSER
Entscheidungsräume vorher ehrlich festlegen.
Wo entscheidet das Team? Wo berät es? Wo entscheidet Führung – und nach welchen Kriterien?
„Scheinbeteiligung kostet mehr Vertrauen als eine klare Ansage.“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 6
SCHEITERREGEL 4
Sammle Maßnahmen. Lass sie liegen.
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Mängel werden aufgenommen. Karten geschrieben. Listen gefüllt.
Dann passiert wochenlang sichtbar wenig – oder gar nichts.
BESSER
Wenige Maßnahmen, klare Verantwortliche und schnelle Rückmeldung.
Nicht alles muss sofort gelöst sein. Aber jeder Punkt braucht sichtbar einen Status und einen nächsten Schritt.
„Melden bringt nichts.“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 7
DER MECHANISMUS
So lernt die Mannschaft, nicht mehr mitzumachen
Problem
melden
→
Zeit & Wissen
investieren
→
Keine sichtbare
Reaktion
→
Frust
→
Rückzug
Das ist nicht zwingend „Widerstand gegen Veränderung“.
Es kann eine gelernte Reaktion auf Beteiligung ohne Wirkung sein.
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 8
SCHEITERREGEL 5
Fordere Wissen ein – und rede gleichzeitig nur über Effizienz
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Erfahrungswissen soll dokumentiert, standardisiert und übertragbar werden.
Gleichzeitig fallen Begriffe wie Effizienz, Einsparung und Produktivität.
BESSER
Wissenstransfer braucht Vertrauen und Anerkennung.
Klar machen, warum Wissen geteilt wird und welchen Wert der erfahrene Mitarbeiter weiterhin für das System hat.
„Wenn jeder mein Wissen hat – wofür braucht man mich dann noch?“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 9
SCHEITERREGEL 6
Ignoriere die Angst vor Rationalisierung
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
„Verschwendung beseitigen.“ „Effizienz steigern.“ „Mit weniger Aufwand mehr schaffen.“
Aus Unternehmenssicht logisch – aus Mitarbeitersicht möglicherweise eine Bedrohung.
BESSER
Den Nutzen glaubwürdig übersetzen: stabilere Anlagen, weniger Feuerwehreinsätze, weniger Stress und bessere Planbarkeit.
Keine Versprechen machen, die das Unternehmen nicht halten kann.
„Soll ich zeigen, wie mein Arbeitsplatz mit weniger Leuten funktioniert?“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 10
SCHEITERREGEL 7
Mach TPM einfach zusätzlich zum Tagesgeschäft
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Produktion soll produzieren. Instandhaltung soll Störungen beseitigen.
TPM kommt oben drauf – ohne Zeit, Kapazität oder Priorität.
BESSER
Zeit und Ressourcen sind Teil des Systems.
Wenn Maßnahmen schnell abgearbeitet werden sollen, muss dafür reale Kapazität vorhanden sein.
„Priorität erkennt man nicht am Kick-off – sondern am Kalender.“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 11
SCHEITERREGEL 8
Starte groß. Und zieh dann zum nächsten Projekt weiter.
SO FÄHRT MAN ES GEGEN DIE WAND
Kick-off. Workshops. Fotos. Boards. Aufmerksamkeit.
Dann Lieferdruck, neues Projekt, neue Prioritäten – und TPM schläft langsam ein.
BESSER
TPM nicht als Aktion mit Enddatum behandeln.
Regelmäßige Führung, feste Verantwortlichkeiten und konsequente Nachverfolgung müssen nach dem Projektstart weiterleben.
„Die Organisation merkt sehr schnell, was wirklich wichtig ist.“
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 12
ZWISCHENFAZIT
Die eigentliche Ursache: Vertrauen wird verspielt
„Ihr entscheidet mit.“
→
Entscheidung von oben
„Zeigt uns die Probleme.“
→
Maßnahmen bleiben offen
„Gebt euer Wissen weiter.“
→
Keine Rückmeldung
„Das wird euch entlasten.“
→
Mehrarbeit bleibt
Beteiligung ohne Wirkung zerstört Beteiligung.
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 13
DER PERSPEKTIVWECHSEL
Oder wir machen es anders.
1
SINN
Problem und Ziel zuerst erklären.
2
NUTZEN
Entlastung für den Alltag sichtbar machen.
3
EHRLICH BETEILIGEN
Entscheidungsräume klar benennen.
4
SCHNELL REAGIEREN
Maßnahmen sichtbar voranbringen.
5
VERTRAUEN
Wissen würdigen und Konsequenz zeigen.
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026

## Slide 14
TPM scheitert nicht automatisch,
weil Mitarbeiter Veränderung ablehnen.
TPM scheitert, wenn Mitarbeiter lernen,
dass sich ihre Beteiligung nicht lohnt.
Sinn • Nutzen • Wirkung • Vertrauen
Inhalt: E. Messmer | Gestaltung: ChatGPT | 26.08.2026